招 标 文 件

采购方式:校内邀标

项目名称: 惠州市实验中学饭堂玻璃雨棚安装工程

惠州市实验中学编制

发布日期:2020年5月22日

目    录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书（格式）

第五部分  投标文件（格式）

投标邀请函

各供应商：

惠州市实验中学饭堂门口拟需加建雨棚，现对饭堂门口制作雨棚工程进行邀请招标，诚邀符合资格条件的供应商投标。

- 采购项目名称：惠州市实验中学饭堂玻璃雨棚安装工程

- 二、项目预算：￥176445.91元（大写：壹拾柒万陆仟肆佰肆拾伍元玫角壹分）

三、供应商资格要求：

1、投标单位必须具有法人资格，有固定的营业地址。

2、相关施工工程多年经验；

3、供应商在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，取得合法营业执照并具有相关的经营范围；

4、本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标项目进行分包和转包。

备注：报名资料封面应注明报价人名称、项目名称、项目编号（应统一使用A4纸装订成册），提供以下资料复印件加盖公章，原件（法定代表人身份证原件除外）现场核查：

1、投标邀请函；

2、法定代表人证明书；

3、法定代表人身份证；

4、营业执照副本；

四、符合资格的供应商应当在2020年5月22日至2020年6月1日止（办公时间内，法定节假日除外）到惠州市实验中学登记报名。

五、投标文件递交截止时间：2020年6月2日下午15时30分（注：9时00分开始接收文件）。

六、招标文件递交地点：惠州市实验中学后勤服务中心。

七、开标时间：2020年6月2日下午15时30分。

八、评标地点：惠州市实验中学总务处办公室

采购人：惠州市实验中学

联系人:谢老师  电话：0752-2275223

联系地址：惠州市实验中学三环南路1号

招标项目内容

一、供应商资格：

1、投标单位必须具有法人资格，有固定的营业地址。

2、相关施工工程多年经验；

3、供应商在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，取得合法营业执照并具有相关的经营范围；

4、本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标项目进行分包和转包。

二、项目内容：

工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1、雨篷 夹胶玻璃简支式(点支式)//换：夹胶玻璃 5+5 //调：建筑面积在500m2以下 | m2 | 86.000 |
| 2 | 011506003002 | 不锈钢水槽 | 1、不锈钢水槽制作安装 | m | 14.100 |
| 3 | 031004014001 | 不锈钢地漏 | 1、金属地漏安装 公称直径(mm以内) 150 2、地漏¦DN150 | 个 | 2.000 |

说明：

1、投标人报价中必须包括以上其所投项目内全部工作内容的费用，且投标人在报价时应考虑本采购货物的附属配套工具所需费用，该附属配套工具与采购设备一起交货验收。以上所有费用不管是否在投标人报价书中单列，均视为投标总价中已包括该费用。

2、本项目要求中所出现的产品工艺、材料、设备参数要求仅供参考，仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准，若有负偏离评审专家认为该偏离将对设备使用造成重大影响的，可能导致投标文件被拒绝。

3、投标人如有需要应自行联系采购人进行现场踏勘事宜。

三、招标项目要求

1、项目要求：

1.1项目施工总工期为合同签订后30天内完成。

1.2在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，可对本项目的工期进行优化，缩短工期。其中节假日及因施工单位的施工质量不合格或施工工序颠倒造成的返工所耽误的工期，不能顺延。遇不可抗力因素影响，工期可以顺延。

2、质量要求：

工程质量严格按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）进行验收。建筑装饰装修工程的施工质量应符合设计要求和建筑工程质量验收规范的规定，由于违反设计文件和工程质量验收规范的规定施工造成的质量问题应由施工单位负责。

3、安全文明施工要求：按有关规定执行。

4、验收要求：

项目施工完毕试用10天应组织验收，验收应在采购人和中标人双方共同参与下完成，按国家有关的规定、规范进行。

5、竣工后期服务：

项目竣工一年内，如有质量问题(不含人为损坏及自然灾害)，中标方须负责为招标方维修整理。

6、付款方式：

项目竣工验收合格后支付工程款的97%,质保期满后支付剩余3%。

投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1“采购人”是指：惠州市实验中学。

2.2“监管部门”是指：惠州市教育局。

2.3合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

3）需邀请招标供应商

2.4“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

二、招标文件

4. 招标文件的构成

4.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

4.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

三、投标文件的编制

5．投标的语言

5.1投标人提交的投标文件以及投标人与（招标采购单位）就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

7. 投标文件编制

7.1投标人其投标文件的编制应按要求无需独立装订和封装。只提供货物报价一览表和资格性证明文件即可。

7.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

7.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（招标采购单位）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

8. 投标报价

8.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

8.2投标人应按照“第二部分 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

8.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

8.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

9.只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

10. 投标人资格证明文件

10.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 投标函；

2) 法定代表人授权委托书；

3) 法人营业执照。

10.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

11. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

11.1 在核定的经营范围内报价；

12. 投标的截止期、投标有效期

12.1 投标的截止时点为2020年 6 月 2 日下午15时 30 分，超过截止时点后的投标为无效投标。

12.2 从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，招标采购单位可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

四、开标、评标定标

13 （招标采购单位）在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时所有投标人在场的情况，公开公布结果。

五、 合同的订立和履行

14. 合同的订立

14.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

15. 合同的履行

15.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

六、适用法律

16. 惠州市实验中学的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

七、评标方法、步骤及标准

17.根据《政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐装饰装修工程经验丰富、信誉良好、售后服务好、以及综合实力强的中标人。

参与评标工作的所有人员必须遵守《政府采购法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

18.评标步骤

18.1评分标准

1）本项目招标不编制标底，开标后由评委进行议标，根据是否响应采购方提出的有关具体招标要求后，然后根据综合评分法(详见后页评分细则)评出第一、二、三名中标人。

2）本次评标总分为100分，其中商务标部分40分，技术标部分60分。

1、技术标部分:评委在评分时，必须按照评分细则标准打分，每单项打分不得超过单项最高分，为便于评标，评委打分须为0.5分的整倍数，如“0.5、2、5”，而不得给出如“0.7、1.85”这样的打分。

2、商务标部分:本项目招标不编制标底，开标后由评委进行议标，如投标人响应采购方提出的有关具体招标要求，那么计最低报价者价格标得分为满分40分，投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标人价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格满分基数。

| 评审内容 | 评分细则 | 最高分 | 投标单位名称计得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务标部分（累计40分） |  |  |  |  |  |
| 1、投标价格得分 | 对招标文件做出实质性响应的所有合格投标人中采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价中最低的报价为评标基准价。评标人的价格分为：投标人价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格满分基数。 | 40 |  |  |  |
| 二、技术标部分（累计60分） |  |  |  |  |  |
| 1、公司综合实力 | 要求：1、企业注册资本达到人民币贰佰万元以上，可得2分，每增加壹佰万元增加1分，最高可得3分； 2、惠州企业或非惠州企业但在惠州有分公司或分支机构的得2分。（证明文件：提供营业执照复印件加盖投标人公章。） | 5 |  |  |  |
| 2、不诚信行为记录 | 根据投标人被惠州市公共资源交易中心政府采购交易系统（简称交易平台）记录到的不诚信行为情况（包含惠州市联合征信系统推送至交易平台的不诚信行为记录），对投标人在评审因素“信誉”评分项得分予以扣分。对于有一级不诚信行为记录的，在该项中给予扣5分，有二级不诚信行为记录的，在该项中给予扣8分，有三级不诚信行为记录的，在该项中给予扣10分。无不诚信记录则得10分。 | 10 |  |  |  |
| 3、资格性检查 | 1、投标函按对应格式文件填写、签署、盖章。5分 2、法定代表人证明书及授权委托书按对应格式文件签署、盖章。5分 | 10 |  |  |  |
| 4、业绩情况 | 评标委员会根据近三年在机关单位、学校的业绩份数对比中，单个项目金额不小于人民币15 万元的业绩，每提供一份得2.5分，最高得10分。业绩证明文件是相对应合同的复印件，投标人可以复印合同的关键页面。（投标文件无提供这些业绩证明文件复印件不得分）。 | 10 |  |  |  |
| 5、业绩评价证明 | 评审标准：根据投标单位在具有机关单位、学校项目业绩中，每提供一份用户单位出具的优（或满意）评价证明的得2.5分，最高得5分。无提供0分 | 5 |  |  |  |
| 6、质保情况 | 免费质保期期限：验收合格后壹年 。 （提供承诺函加盖公章得6分，未提供承诺函或未盖公章者不得分） | 6 |  |  |  |
| 7、产品合格证明 | 提供详细参标产品的出厂合格证，检验合格证的，满足招标文件要求。提供一份得4分，满分8分。无提供不得分。 | 8 |  |  |  |
| 8、施工措施 | 质量（进度、安全）保证措施及方案对比：优：得6分，良得3分，一般得1分。 | 6 |  |  |  |

合同书（格式）

惠州市实验中学饭堂玻璃雨棚安装工程

合 同 书

（工程类）

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

发包人（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、工程施工总工期：     天。

本工程自       年    月    日开工，于          年    月     日竣工

4、工程质量：合格

5、 合同总价款：

6、甲方工作

6．1 开工前与乙方确认施工范围、场地和做法说明。

6．2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

6．3 提供并安装到位施工所需的电源总线。

6．4 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

6．5 按合同约定的期限和方式向承包人支付工程价款及其他应支付的款项。

7、乙方工作

7．1乙方自行到现场进行踏勘，按甲方提供的施工清单及范围进行施工。

7.2 按合同规定实施、完成并保修合同工程；严格执行施工规范、安全操作规程；严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录；按合同规定的要求提交工程进度报告和进度计划。

7.3工程所需材料、设备供应由乙方负责采购，施工中的废料及产生的垃圾由施工方负责清理。

7.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行照管保护，照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用。

8、施工期间，如遇下列情况，应做相应价格调整或工期顺延：

8.1合同总价内经双方确认的暂估价变化；

8.2在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其他费用变化；

8.3重大设计发生变更；

8.4基础超过设计深度；

8.5在施工中新增加了工程项目；

8.6不可抗力因素，如雨雪、四级以上大风等，工期顺延；

8.7其他

9、验收办法：依照《建筑工程施工质量验收统一标准》规范进行验收。

10、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

11、付款方式：工程竣工验收后一次性付合同全额款项。

12、工程质量保修：工程竣工一年内，如有质量问题，中标方须负责为招标方维修整理。

13、本合同一式   份，甲方持有   份，乙方持有  份，经甲乙双方负责人签字盖章后正式生效。

14、未尽事宜，双方协商解决。

| 甲方（签章）： | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |

市（县、区）政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：             年      月      日

投标文件格式

货物类项目投标文件

一、资格性文件

二、价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、资格性文件

#### 1.1 投标函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 资格性文件；

2. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：           电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 1.2法定代表人证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免投标无效，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至  年  月  日         签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

## 二、价格部分

#### 2.1开标一览表

采购项目名称：               采购项目编号：            货币单位：元人民币

| 投标内容 | 投标报价 | 投标保证金 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 报价范围包括：材料费（包含辅助、配套材料）、人工费、机械费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、安装费、调试费、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用。中标后的总价为一次性不变价，在合同有效期内不作调整。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2投标明细报价表

采购项目名称:                           采购项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日