附件3：《综合评审表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| 价格评分 | 30分 | 对招标文件做出实质性响应的所有合格投标人价格评估得分采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价得分为满分；其他投标人的投标报价得分按如下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值；备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 |
| 总体概述：施工程序总体设想及施工段划分 | 10分 | 施工工序安排是否结合工期及工程实际、科学合理。1. 包含施工范围、施工要求、拆除物周边环境防护、拆除工序、工程质量目标、工期目标、安全目标、文明施工目标为优得 10分。
2. 包含施工范围、施工要求、拆除物周边环境防护、拆除工序为良得5分。
3. 包含施工范围、施工要求、拆除工序为中得 2 分。
4. 未提及施工范围、施工要求、拆除工序的不得分。
 |
| 班子人员配备 | 3分 | 提供拟派项目负责人具备二级建造师证（建筑类）1人，安全员1人，具有安全生产考核合格证（C类）；施工员1人，具有相应的岗位证书为满足得3分，不齐全不得分。提供复印件加盖公章；  |
| 劳动力投入计划 | 6分 | 劳动力投入配置计划是否满足工程要求，是否能充分考虑施工措施，结合所制定工期，合理安排施工设备及材料并充分考虑各种外部原因供应。1. 对各施工阶段有明确分工的劳动力投入为优得6分。
2. 对有明确的劳动力投入为良得 3 分。
3. 仅描述投入多少劳动力为中得 1.5分。
4. 未提及劳动力投入的不得分。
 |
| 机械设备投入计划 | 6分 | 施工主要机具选择是否满足工程建设需要，施工机具是否先进、性能良好。1. 拆除施工主要炮机投入配备2台、洒水车配备1台，且新旧程度达70%或以上，为优得6分。
2. 拆除施工主要炮机投入配备1台、洒水车配备1台，且新旧程度达70%或以上，为良得 3 分。
3. 拆除施工主要炮机投入配备1台、且新旧程度达60%或以上，为中得 1.5分。
4. 未提及机械设备投入的不得分。
 |
| 施工技术、工艺及工程项目实施方案 | 9分 | 施工技术、工艺及工程项目实施方案是否科学、合理、可行性高。1. 具备工程施工准备阶段、拆除施工流程、施工区域防护方案、拆除实施方案，且科学、合理、可行性高为优得9分。
2. 具备施工区域防护方案、拆除实施方案为良得6分。
3. 具备拆除实施方案为中得3 分。
4. 未提及施工准备阶段、流程、防护、拆除实施方案的不得分。
 |
| 施工平面布置和临时设施布置 | 6分 | 平面布置是否满足项目安全文明施工的要求，平面布置布局是否合理、占地经济，符合现场条件。1. 具备施工平面布置和临时设施布置图的，且布局合理、占地经济，符合现场条件为优得 6 分。
2. 具备施工平面布置和临时设施布置图的，且符合现场条件为良得 3 分。
3. 具备施工平面布置和临时设施布置图的，但出行受阻为中得 1.5分。
4. 未提及施工平面布置和临时设施布置的不得分。
 |
| 施工进度计划 | 10分 | 工程综合进度保证措施是否齐全、有效、可行，针对工程特点及施工周期，是否有考虑内外部原因制定有特殊保障措施。1. 在业主方要求的时间段，具备明确施工顺序和时间节点的进度计划为优得 10 分。
2. 具备明确施工顺序和时间节点的进度计划为良得 5分。
3. 仅描述在业主方要求时间内完成的为中得 2 分。
4. 未提及施工进度计划的不得分。
 |
| 质量和工期保证措施 | 3分 | 质量和工期保证措施是否全面，实施方案是否可行。1. 具备工程质量保证措施、工期保证措施、工期滞后的回补措施的为优得3分。
2. 具备工程质量保证措施、工期保证措施的为良得2分。
3. 仅描述工程质量保证措施或工期保证措施的其中之一的为中得1分。
4. 未提及质量和工期保证措施的不得分。
 |
| 环境保护措施 | 3分 | 环境保护措施是否全面，实施方案是否可行。1. 具备环境保护措施、废水处理、废渣处理、扬尘处理、噪音处理的为优得3分。
2. 具备环境保护措施、扬尘处理、噪音处理的为良得2分。
3. 具备环境保护措施的为中得1分。
4. 未提及环境保护措施的不得分。
 |
| 安全文明措施 | 3分 | 安全文明措施是否全面，实施方案是否可行。1. 具备安全管理方针、目标、组织机构、安全措施、危险源识别的为优得 3 分。
2. 具备安全管理方针、目标、组织机构、安全措施的为良得 2 分。
3. 具备安全安全措施的为中得1分。
4. 未提及安全文明措施的不得分。
 |
| 现场应急处理方案 | 6分 | 现场应急处理方案覆盖是否全面，实施方案是否可行。1. 具备各类突发事故的现场应急处理方案为优得6分。
2. 具备部分突发事故的现场应急处理方案为良得2分。
3. 具备少部分突发事故的现场应急处理方案为中得1分。
4. 未提及现场应急处理方案的不得分。
 |
| 业绩 | 5分 | 评标委员会根据2019年至今承担过同类项目合同业绩，投标响应文件每提供一份同类业绩得1分，得至满分5分为止。 同类业绩证明文件（提供中标通知书或项目合同关键页（显示双方名称、合同金额、盖章页等）复印件）。 |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分